Załącznik  nr  9 – wzór umowy

U  M  O  W  A  NR ………

W  dniu ………………   2018 r. w Sieradzu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu przy ul. Spółdzielczej 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164397, NIP 8271006473, REGON 730203940, kapitał zakładowy: 6 161 800,00 zł,  reprezentowanym przez:

mgr inż. Dariusza Sucherskiego	- 	Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

………………………………………………………………………………………………….......................

adres: ................................................................................................................................................................

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP…………………….,  reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowę niniejszą zawiera się w trybie zapytania ofertowego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu” na podstawie Regulaminu Zamówień Podprogowych Sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu.

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Termomodernizacja  budynków Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu” zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, które są przedmiotem umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz dokumentacją techniczną.

- Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umow.

- O zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego celem spisania protokółu odbioru robót.

§ 2. Terminy

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace niezwłocznie po zawarciu umowy. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w następujących terminach:

- Wykonanie termorenowacji elewacji frontowej budynku kotłowni – ul. Spółdzielcza 4, elewacji tylnej budynku kotłowni – ul. Spółdzielcza 4 oraz podniesienie wysokości stropodachu w części warsztatowej przylegającej do budynku kotłowni do dnia 30 listopada 2018 r.

- Terminy wykonania termorenowacji: portierni, archiwum, warsztatów zlokalizowanych przy ul. Zachodniej 2, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowego etapów robót”.

- Termin zakończenia całości prac stanowiących przedmiot umowy ustala się do dnia 30 listopada 2019 r.

- Wykonawca przejmie protokólarnie teren budowy w dniu ......................... . Od tej chwili, aż do chwili oddania obiektu ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokółem odbioru ilościowego i końcowego, podpisanym przez przedstawicieli stron.

§ 3. Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ................. zł netto (słownie: .............................................................................................) netto

plus należny podatek VAT w wysokości ……… zł (słownie……………………………………….……)

- Wszelkie wypłaty na rzecz Wykonawcy za realizację umowy będą dokonane przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT, w terminie do …. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie sporządzenie i podpisanie przez strony protokołów odbioru poszczególnych etapów robót wyszczególnionych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym etapów robót”.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień dokonania przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. Za nieterminową zapłatę przysługiwać mogą Wykonawcy od Zamawiającego odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty.

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami (osobiste oświadczenie Wykonawcy),  zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik, zgodnie  z obowiązującymi przepisami i normami, a także przy wykorzystaniu doświadczenia zawodowego i dołożeniu należytej staranności oraz zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonawca oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i nie wnosi do niej uwag.

- Wykonawca oświadcza, że koszty prac przedstawione w ofercie zostały określone na podstawie dokumentacji przetargowej, wizji lokalnej budynków oraz innych informacji przez niego zebranych. Zakres udostępnionych danych był wystarczający do prawidłowego i kompletnego sporządzenia oferty stanowiącej podstawę zawarcia przedmiotowej umowy.

- Wykonawca poświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot umowy będzie wykonywał w czynnym zakładzie w sposób niekolidujący z bieżącą działalnością prowadzoną przez Zamawiającego.

- Wykonawca na czas trwania prac, zapewni kierownictwo i siłę roboczą o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniach potwierdzonych stosownymi dokumentami. Wykonawca oświadcza, że będzie prowadził dziennik prac i kontroli ich przebiegu wzorowany na dzienniku budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bhp i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, a prace prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących zamówienie, posiadających wymagane kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Wykonawca zapewni Zamawiającego, że materiały do wykonania zamówienia są fabrycznie nowe, dobrej jakości, spełniające normy i wymagania dla danych materiałów, posiadające certyfikaty i atesty jakościowe lub aprobaty techniczne dokumentujące, że są to wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadające deklarację zgodności CE (certyfikat zgodności);

- przeprowadzenia odbiorów zgodnie z wymaganymi przepisami prawa i normami;

- utrzymania ładu i porządku na miejscu wykonywania prac, zapleczu i drogach. Prace porządkowe zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że koszty robót przedstawione w ofercie zostały określone na podstawie dokumentacji przetargowej, wizji lokalnej budynków oraz innych informacji przez niego zebranych. zakres udostępnionych danych był wystarczający do prawidłowego i kompletnego sporządzenia oferty stanowiącej podstawę zawarcia przedmiotowej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że koszty zamówienia przedstawione w ofercie zostały określone na podstawie dokumentacji przetargowej, wizji lokalnej budynków oraz innych informacji przez niego zebranych.  Zakres udostępnionych danych był wystarczający do prawidłowego i kompletnego sporządzenia oferty stanowiącej podstawę zawarcia przedmiotowej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nią wpływ, między innymi usunie na własny koszt odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach. Kopie kart przekazania odpadów przekaże Zamawiającemu bezpośrednio po ich uzyskaniu.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania w zakresie objętym niniejszą umową a w szczególności do:

- umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej budynków,  których będzie przeprowadzana termomodernizacja,

- udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

- sporządzania protokołów odbioru poszczególnych etapów robót wyszczególnionych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym etapów robót”.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokólarnie po podpisaniu umowy po 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej poszczególnych budynków.

- Zamawiający uzyska zgłoszenie robót od właściwego organu dla obiektu objętego przepisami.

- Zamawiający będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby realizacji umowy .

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy, zgromadzone na terenie objętym robotami, będące przedmiotem umowy.

§ 6.  Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową jest inspektor nadzoru inwestorskiego..............................................................................................................................................

- Przedstawicielem  Wykonawcy w związku z realizacją umowy i w odniesieniu do robót objętych umową jest ustanowiony przez Wykonawcę ..............................................................................................

- Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

........................................................

........................................................

- Do odbioru przedmiotu umowy i podpisywania protokołów odbioru oprócz inspektora nadzoru określonego w ust.1 upoważniona komisja odbiorowa Zamawiającego.

- O każdej zmianie w zakresie opisanym w pkt. 1-3 strony zobowiązane są powiadomić w terminie 5 dni od ich powstania.

§ 7. Kontrola jakości prac i odbiory

      - Nadzór na realizacją prac sprawują:

- ze strony Zamawiającego ..........................................................................................................................

- ze strony Wykonawcy ...............................................................................................................................

      - W przypadku zaistnienia konieczności zakrycia lub usunięcia z widoku prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Sprawdzanie jakości prac nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie. Potwierdzeniem przeprowadzenia inspekcji będzie stosowany protokół podpisany przez strony.

      - Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów robót wyszczególnionych w ofercie (według harmonogramu rzeczowo-finansowego etapów robót) zgłosi gotowość do odbioru częściowego prac w celu sporządzenia stosownego protokołu. Zamawiający w terminie 5 dni od daty zgłoszenia potwierdzi gotowość do odbioru i wyznaczy termin odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych przedmiotem umowy. Warunkiem koniecznym sporządzenia protokołu końcowego będzie okazanie na zastosowane materiały atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

      - Odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

      - W dniu odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację, dziennik budowy, oświadczenie kierownika i inne.

      - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

      - Strony postanawiają, że każdorazowo z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego i o usunięciu wad, a zamawiający wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych w ciągu 5 dni.

      - Jeżeli Wykonawca nie wykona w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie naprawy usterek, uszkodzeń lub wymiany wadliwych, uszkodzonych elementów, zgodnie z ustaleniami Zamawiający może podjąć czynności naprawy, a wynikłymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę lub dokonać potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Gwarancja i rękojmia

            - Przedmiot umowy podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

            - Dodatkowo Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, przy czym okresy gwarancji ustala się odpowiednio:

- na roboty budowlano-montażowe ....... miesięcy,

- na pozostałe dostarczone elementy i materiały – według kart gwarancyjnych producentów i dostawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszystkich występujących w okresie gwarancji i z tytułu rękojmi wad i usterek odnoszących się do przedmiotu umowy.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji i z tytułu rękojmi będą usuwane w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym protokole, w którym Wykonawca może wprowadzić swoje uwagi.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 9. Kary i odszkodowania

      - Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym (§ 2 ust. 1 Umowy), Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt c)  Umowy.

      - W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w ustalonym przez strony terminie, zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia (z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki.

      - W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4.	W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

5.	Wykonawcy przysługiwać będzie prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy umyślnej Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań i kosztów, jakie powstały lub mogą powstać w przyszłości wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami wynikającymi z umowy.

§ 10. Odstąpienie od umowy

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV „Umowa o dzieło” Kodeksu cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpi okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w ciągu 2 tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół realizacji robót na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za bezsporne  prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11. Postanowienia końcowe

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

      - Odstąpienie przez jedną ze stron od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy lub nie wykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie uzasadnia odstąpienia lub nie wykonania innych postanowień niniejszej umowy. Ponadto odstąpienie od poszczególnych postanowień niniejszej umowy pozostaje bez wpływu na obowiązywanie i skuteczność innych postanowień niniejszej umowy.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, a przypadku wystąpienia w szczególności niżej wymienionych okoliczności niezależnych od stron umowy:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót,

- wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, tj. robót dodatkowych  koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu umowy,

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności jej dostosowania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakazów właściwego organu, warunków terenowych realizacji robót, wymogów zamawiającego rozbieżnych z treścią zatwierdzonego projektu budowlanego, itp.,

- działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

- nieterminowe przejecie od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wstrzymanie prac budowlanych przez zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych od Wykonawcy.

      - Wykonawca oświadcza, że Zamawiający zrealizował względem niego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str.1).

      - Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu        dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

      - Załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 12. Klauzula Salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wydzielone i pominięte, zaś pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby niniejsza Umowa została zawarta bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. W sytuacji, jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu niniejszej Umowy, Strony niezwłocznie rozpoczną negocjacje w dobrej wierze dla naprawienia skutków takiej nieważności lub niewykonalności oraz zastąpienia nieważnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji Stron dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

Załączniki:

      - Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy etapów robót termomodernizacyjnych

- Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

- Załącznik nr 3 - Dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJĄCY 		                                                                	WYKONAWCA